## Slide 1: Cartographie du web littéraire francophone
Master HN
Livrable 2 - UE Projet
18 novembre 2019
Inès Burri
Anaïs Chambat
Célian Ringwald
Rétrospective de mi-parcours

## Slide 2: Plan
I. Consignes initiales
II. Discussions et constructions des scénarios
III. Le réalisé
IV. Echanges

## Slide 3: I. Consignes initiales

## Slide 4
Mission du projet pour les étudiants du Master HN
Le travail demandé pour les étudiants consiste à répertorier les outils existants permettant de représenter visuellement ces données (sites et pages associées à un ou plusieurs auteurs) à partir de métadonnées relativement limitées recueillies et enregistrées (plateforme NUXEO). On associe à chaque nom d’auteur une ou plusieurs adresses et un ensemble de métadonnées simples, telles que : localisation, date, auteur, type de média utilisé. Celles-ci permettront de naviguer dans le répertoire. Ces fiches auteur + adresses seront stockées dans une base de données élémentaire, et l’outil de visualisation permettra de représenter ces adresses dans un ou plusieurs des contextes caractérisés par les métadonnées. Il faudra être attentif à la compatibilité entre le fichier répertoriant les sites et les métadonnées et l’outil de visualisation mis en place.
Les principales tâches sont les suivantes :
• compréhension du matériau mis à disposition par le projet de recherche
(plusieurs centaines de sites sont déjà disponibles)
• mise en place d'une base de données et des outils pour verser
automatiquement les données issus d'un nombre limité de pages Web au
format clairement défini
• réflexion sur les visualisations les plus adaptées à un utilisateur non expert
• implémentation d'une ou plusieurs de ces visualisations (si possible)

## Slide 5: II. Discussions et constructions des scénarios

## Slide 6: Echanges
16 sept: présentation des projets
23 sept: rendez-vous avec Julien Velcin
  Discussion du format et du contenu des données
  Le projet doit rester un travail professionnalisant. « Proposition de solutions, identification des problèmes et réponse aux objectifs définis à savoir la visualisation. »
25 sept: envoi du premier livrable.
  Retour de M. Cote le 1 octobre
7 octobre: Rendez-vous avec tous les commanditaires
  Retour sur la construction du corpus, identification des temporalités et description des littéralités concernées. Un enjeu se dessine sur les données.

## Slide 7: Echanges
  9-10 octobre
  Echange suite à notre demande de consultation de la bibliothèque Zotéro
  15 octobre
  Des aspects à préciser pour M. Cote.
  22 octobre:
  2ème RDV. On se concentre sur un échantillonnage Haïti car le jeu de donnée était mal référencé et les annotations étaient insuffisantes.
  28 octobre :
  On obtient le jeu de données, au format Word sans métadonnées. M. Cote demande quelles pourraient être les métadonnées à associer car il est difficle de le faire sans prendre en compte les structures de page, voire leur contenu.
  30 octobre : échange avec M Cote concernant l’identification des métadonnées.

## Slide 10: III. Réalisé

## Slide 11: 1) Facebook : possibilités
API : access information
Possibilités :
  15 requêtes / quart d’heures
  30e de packets de données disponibles :
  user_posts, user_location, user_link, user_likes, user_hometown, user_gender, user_friends, user_events, user_birthday, user_age_range, attribution_read, ads_management, ads_read, user_videos, user_photos, read_page_mailboxes, read_insights, publish_to_groups, publish_pages, pages_manage_instant_articles, pages_manage_cta, manage_pages, leads_retrieval, groups_access_member_info, business_management, publish_video, instagram_manage_insights, instagram_manage_comments, instagram_basic

## Slide 12: 1) Facebook : Procédure
Création application facebook
Création page entreprise
Vérification personnelle
Justification des besoins d’ouverture API
La demande a été formulée le 30 octobre 2019

## Slide 13: 2) Un écosystème de scripts
Lecture RDF : première analyse
Scrapping de répertoires en lignes
Création du liste d’auteur uniques
Requetes Sparql BNF
Requetes VIAF

## Slide 14: 3) Un tour des données
Corpus Crawling
RDF
Fichier excel
Auteurs
Iles en ile
SPLA
Meta-données auteurs
BNF
VIAF

## Slide 15: 3) Données obtenues : Iles-en-Iles
Remplis par les auteurs eux-mêmes
139 auteurs
Bio, parcours de vie (texte)
Productions (par types)
Autres liens web (site perso, publications, blogs)
Films / entretiens

## Slide 16: 3) Données obtenues : SPLA
4440 auteurs dont 193 liées à Haiti
Remplis par les auteurs eux-mêmes
Activité
Pays
Langue
Bio / Site web perso

## Slide 17: 3) Des ensembles recouverts
SPLA
(193)
RDF
(240)
EXCEL
(31)
ILE EN ILE
(139)
(1)
(69)
Inexploité
(10)
Meta-auteurs Excel:
17 viaf / 14 BNF / 7wiki
Meta-final : 274 auteurs
74 viaf /

## Slide 18: 4) Sur les entités nommées
Dépends de la langue (faire attention au page créoles, anglais, espagnol, hollandais)
Nous avons cependant un secteur géographique restreint : possibilité d’utiliser une gazette

## Slide 19: 5) Pistes de dataviz
Difficile d’évaluer ce que l’on peux représenter tant que ne savait pas quoi représenter
Cependant quelques pistes…
Technologies : HTML / JS (D3.js / Sigma.js/ datatbles.js /Vue.js)

## Slide 20: 5) Idées de base

## Slide 21: 5) Idées de base

## Slide 22: Visualisation des parcours littéraires pluriels :
Ciblé entité auteur :

## Slide 23: IV. Echanges

## Slide 24: Bibliographie
Bélisle Claire, « Du papier à l’écran : lire se transforme », Lire dans un monde numérique, Villeurbanne, 2011, pp. 112-162.
Bonnet Gilles, « L’hypéritexte. Poétique de la relecture dans l’œuvre numérique de François Bon », in Poétique, n° 175, Paris, 2014, pp. 21-34.
Bonnet Gilles, « L’autoblographie. Écritures numériques de soi », in Poétique, n° 177, Paris, 2015, pp. 131-143.
Lejeune Philippe, Signes de vie. Le pacte autobiographique, 2, Paris, 2005.
Lemercier Claire, Zalc Claire, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris : La Découverte, 2008.
Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, Paris : La Découverte, 2004, 2011, 2016.
Monat Jean-Baptiste, A la recherche du Web littéraire, mémoire de master 2 Humanités Numériques soutenu à l’Université Lumière Lyon 2 sous la direction de Jérôme Darmont et de Gilles Bonnet, 2019, 93 p.
Rastier François, « Sémantique du Web vs. Semantic Web. Le problème de la pertinence », in Syntaxe et sémantique, n° 9, Caen, 2008, pp. 15-36.
Thomas Sue et al., « Transliteracy : Crossing Divides », First Monday, vol. 12, n° 12, décembre 2007, traduction de Guité François (http://www.francoisguite.com/2007/12/la-translitteratie/).